内蒙古鑫安建筑安装工程有限责任公司

建筑施工安全专项整治三年行动实施方案

为认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，根据国务院安委会《全国安全生产专项整治三年行动计划》和《内蒙古自治区安全生产专项整治三年行动计划》文件精神，结合本公司安全生产工作实际及安全生产专项整治工作安排，制定本安全生产实施方案。

一、整治目标

通过实施三年行动，进一步完善安全生产管理体系，树立安全发展理念，落实主体责任，夯实安全管理基础，排查整治安全隐患，强化安全预防控制体系建设，使安全责任体系更加严密，风险分级管控和隐患排查治理体系更加健全，事故预防控制能力明显提高，提升全员安全风险防范意识，推进工程建设项目施工安全生产精细化管理。不断加大安全生产投入，推广先进适用技术装备，强化安全生产信息建设，积极推进智慧工地建设，科技化和信息化得到广泛应用，提高施工项目本质安全管理水平，安全文明施工水平明显提升。

到2022年底，工程项目安全信息化建设覆盖率达到100%，工程项目安全生产标准化达标率100%，不发生人身重伤事故，杜绝一般及以上安全事故，为鑫安公司高质量发展提供安全保障。

二、主要任务

(一) 组织开展“生命重于泰山——学习习近平总书记关于安全生产重要论述”电视专题片的观看学习。

机关各部室、下属各项目部，要组织开展“生命重于泰山——学习习近平总书记关于安全生产重要论述”电视专题片集中观看学习活动，确保学习时间，人员和效果落实。领会精神实质，结合本项目、本岗位实际，研究贯彻落实措施。

(二)建立健全安全生产责任体系

1、健全落实安全生产责任制。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管谁负责”的原则，理清安全生产管理职责边界，制定落实岗位安全生产责任清单，明确各部门安全生产职责分工。定期组织开展岗位安全生产责任制落实情况专项检查。

2、强化安全生产专职人员建设。严格按要求配齐配强安全生产管理专职人员。严格落实安全生产持证上岗制度，项目负责人、安全生产管理人员、特种作业人员应严格做到持证上岗。项目负责人、技术负责人及安全管理人员等项目安全生产管理关键责任人按要求尽职履职。

3、健全完善安全生产规章制度。层层签订安全生产责任状，持续加强安全生产业绩考核，严格落实企业安全生产责任状，建立健全完善隐患排查治理、教育培训等各项规章制度，完善安全生产作业规程，严格现场技术交底及安全交底，严格企业规章制度落实。

4、切实加强生产安全事故的统计报告。坚决杜绝漏报、迟报、谎报、瞒报。严格按要求组织开展生产安全事故内部调查处理，认真查明事故原因，确保针对性防范措施落实到位。按照“尽职免责、失职追责”要求，严肃追究事故责任人的责任。加强分包单位轻伤、重伤事故的统计分析及内部调查，强化安全生产精细化管理。

(三)持续深入排查整治安全隐患

1、建立完善隐患排查治理体系。持续深入开展隐患排查，强化日常安全检查、综合性安全检查、专项安全检查、片区互检。加大对中小项目以及偏远地区施工项目安全检查力度。完善隐患排查整改责任机制，逐级完善从主要负责人到每位从业人员的隐患排查治理责任制度。推进隐患排查信息系统建设，推动建立互联网+，建立隐患排查、整改、复核、闭环管理的安全生产隐患排查信息系统。

2、切实加强安全隐患问题整改。落实隐患排查治理责任，加大力度督促隐患问题整改落实到位。真正做到“谁检查、谁负责；谁整改、谁负责；谁验收、谁负责”。建立重大安全隐患跟踪督办制度。完善隐患排查治理台账，完善隐患排查激励约束机制，对于多次重复出现的隐患问题，要深入分析隐患产生的深层次原因，建立隐患责任倒追工作机制。

3、开展典型事故集中整治。针对建筑施工易发的物体打击、高处坠落、起重伤害、机械伤害、坍塌等典型事故隐患开展集中整治，重点解决施工现场中存在的安全行为管理不规范，安全生产现场控制不到位、安全技术保障措施不完善等问题。

(四)扎实推进安全风险防控体系建设

1、深入推进安全标准化建设。将安全生产标准化建设作为提升项目安全管理水平的长期性、基础性工作。严格落实住建部工程质量安全手册相关要求，严格执行内蒙古鑫安建筑安装工程有限责任公司《施工现场标准化作业图集》，推进工程建设项目施工安全健康管理系统化、岗位操作行为规范化、设备设施本质安全化、作业环境器具定制化。积极创建区级、盟级建筑施工安全生产标准化工地，发挥示范带动作用。

2、提升全员安全风险防范意识。充分考虑施工项目动态变化的特点，结合风险隐患双重预防机制建设，开展全员岗位安全风险隐患辨识，强化作业人员安全风险辨识培训，提高公司防风险、除隐患、遏事故能力。

(五)抓好施工现场重点环节安全管控

1、加强危大工程的安全管理。严格落实住建部《危险性较大分部分项工程安全管理规定》。做好深基坑、高大模板支架、大型起重吊装、复杂地质条件隧道工程等重大风险管控，对方案编制、审批及专家论证，方案的实施、监控量测等环节重点把控，严防“未编制、审核方案、未组织专家论证、未按照方案施工”等不安全行为发生。

2、加强深基坑工程安全管理。深基坑(槽)土方开挖、基坑支护、临边防护、变形监测、专用梯道、降(排)水、周边堆载和边坡作业等须符合有关规定及标准规范要求。

3、加强模板支撑系统安全管理。模板支撑系统搭设前材料及基础验收、安全技术交底、模架搭设、搭设后检查验收以及混凝土浇筑工序、现场监测、模架拆除以及监督管理等须符合有关规定及标准规范要求。

4、加强起重吊装及安装拆卸工程安全管理。建筑起重机械产权备案、安装(拆卸)告知、安全档案建立、检测检验、安装验收、使用登记、定期检查维护保养等应符合相关规范及标准要求。起重机械安装拆除人员、司机、信号司索工严格做到持证上岗。

5、加强临时用电安全管理。施工现场外电防护、接地与接零保护、配电线路、配电箱与开关箱等须符合有关规定及标准规范要求。

6、加强消防安全管理。高层建筑施工、外墙保温施工、明火作业、现场消防设施配备、消防通道、工地临时活动板房和易燃易爆物品管理须符合消防有关规定及标准规范的要求。

三、时间安排

从2020年6月至2022年12月，分四个阶段进行。

(一)动员部署(2020年6月至8月)。按照总体安排，结合实际情况，制定安全专项整治三年行动实施方案，做好宣传和安排部署。

(二)排查整治(2020年8月至12月)。结合本单位工程项目危大工程相关规定要求，进行隐患排查，落实隐患整改制度措施，明确整改责任单位和整改要求，坚持边查边改、立查立改，加快推进实施，整治工作取得初步成效。

(三)集中攻坚(2021年)。结合隐患排查的工作基础上，加大专项整治攻坚力度，采取重点督办、跟踪整治、现场推进等措施，着力解决一批工程项目“老大难”问题，专项整治取得明显成效。

(四)巩固提升(2022年)。结合各工程项目实际，在推进隐患整改的同时，分析共性问题，研究治本之策，出台一批配套举措、形成一批经验做法，建立健全防范化解重大安全风险的系统性、机制性治理举措和长效机制，保障工程项目安全稳定。全面提升企业安全管理水平。各工程项目要总结形成本项目专题年度工作报告，并于每年的12月20日报送公司安全部。

四、保障措施

(一)加强组织领导。

公司要高度重视专项整治工作，成立专项整治工作小组，明确职责分工，研究解决重大问题，有序推动专项整治深入开展。

(二)强化工作督导。

加强工作监督指导，及时发现并解决存在的问题。公司将强化对各工程项目专项整治工作的督导，通过督查等方式对各相关工程项目开展情况进行检查。

(三)开展示范引领。

及时总结专项整治行动中好的经验和做法，培养一批示范项目，发挥示范表率作用，以点带面推进安全生产水平全面提升。

内蒙古鑫安建筑安装工程有限责任公司

内蒙古鑫安建筑安装工程有限责任公司

建筑施工安全专项整治三年行动领导小组

组  长：王根喜                      联系电话：13804798283

副组长：李仲德                      联系电话：13804798807

王  涛                      联系电话：13948222772

郑建军                      联系电话：15334865557

张学友                      联系电话：18604825555

鲁可新                      联系电话：13804791609

成  员：李  赫                      联系电话：15598999555

高  晶                      联系电话：15849810188

图日古拉                    联系电话：15034821855

李永亮                      联系电话：15048274444

刘万兴                      联系电话：15148961777

宋兴良                      联系电话：18848054444

马经伟                      联系电话：18704889999